## Slide 1
고전번역원 웹사이트
제안서
㈜성진시스템

## Slide 2: 목차
제안의 개요
  제안의 배경
  기대효과
프로젝트 구축전략
  환경분석
  컨텐츠 구현방안
프로젝트 수행전략
  보고 및 검토계획
  수행조직 및 업무분장
  추진 일정 계획
향후지원부문
  유지보수방안 및 협조계획
  교육계획
  진행일정

## Slide 3: 1. 제안의 개요
역량 강화
1) 제안의 배경
경영목표 실현을 위한 고전번역원 구축의 필요성
수집된 어휘 자원을 효율적으로 활용할 수 있도록 어휘 간 관계 정보를 연결한 지식 관계망을 구축 하여 검색 및 동양 고전 번역에 활용
어휘 자원을 식별할 수 있도록 간단한 설명문과 ID를 부착한 어휘 사전을 편찬
번역 자원을 수집하여 원문과 번역문을 구절 단위로 쌍을 만들어 저장하는 번역 용례 DB를 구축하 여 번역 자원을 재활용할 수 있는 토대 마련
이전의 번역된 문장과 현재 번역할 문장을 비교하여 일치 또는 유사한 결과를 찾아 번역 결과를 재 활용할 수 있는 번역 지원 시스템을
개발하여 번역 경쟁력을 강화함
브랜드의 강화
귀사의 이미지에 부합되는 웹 아이덴티티 구축
Visual Quality 차별화
완성도 높은 고전번역원 사이트로의 브랜드 이미지 제고에 기여할 수 있는 Quality높은 차별화된 디자인과 체계적이고 합리적인 사이트 설계
IT 컨텐츠의 첨단화
타 경쟁 사이트들과의 차별성으로 경쟁력 확보에 기여하고
새로운 비즈니스 전략에 의한 아이템, 컨텐츠를 삽입하여 구축
최적의 사이트 운영시스템
효율적인 웹사이트 운영시스템 제공으로
회원 및 사이트 관리를 위한 최적의 통합 관리자 모드 구축

## Slide 4: 1. 제안의 개요
2) 기대효과
성공적인 수행을 통하여 고전번역원에 대한 폭넓고 신속한 정보의 제공, 시간적·공간적 제약을 넘어 온라인으로 고객관리가 가능하여 업무처리의 효율성을 기하며, 디자인포인트는 본 사업의 성공적인 수행을 통하여 최대의 효과를 이끌어 낼 수 있도록 최선을 다하고자 한다.
인터넷을 통한 업무처리 프로세스의 극대화
고객과의 지속적인 접속을 통한 고객만족경영 실현을 통한 고객만족경영 실현
기업경영의 E-Biz 확장을 통한 신규 아이템의 창출
추진내용
고전번역원 웹사이트 구축
고전 내용에 대한 커뮤니티 구축
시스템 구축
효율적인 관리 기능 구현
기대효과
고전번역원 구축을 통한 어휘의 원문과 번역문
서비스를 제시
해당 자료의 검색 API를 연계 활용토록 개발
선정된 어휘에 따르는 다양한 번역된 자료의활용 과 번역문은 ID를 통해 다양한 연계 기능
각 서비스 분야별 관리자 권한을 통한 분야별 전문 컨텐츠 제공 및 유지관리가 가능

## Slide 5: 2. 프로젝트 추진전략
1) 환경분석
웹동향 분석 : 네트워크 마케팅 중심
온라인 대고객
서비스 강화
온라인 커뮤니케이션
강화
브랜드 이미지 강화
벤치마킹을 통한 고전번역원의 웹 전략방안 모색
Contents | Community | HCI
수집된 어휘 자원을 효율적으로 활용할 수 있도록 어휘 간 관계 정보를 연결한 지식 관계망을 구축 하여 검색 및 동양 고전 번역에 활용 | 웹사이트의 긍정적 이미지를 전달 할 수 있도록 대고객 지원 서비스의 강화가 필요 고객 커뮤니케이션 채널의 다양화와 질적 향상을 통하여 고객들의 만족도 를 배가시킬 수 있는 서비스를 강화 한다. | HCI (Human Computer Interface) 기반의 인터페이스 및 디자인 planning을 통하여 고전번역원만의 인지도와 브랜드 이미지를 높일 수 있도록 한다. 고객입장에서 설계된 HTS(Home Trading System)를 제공한다.

## Slide 6: 2. 프로젝트 추진전략
2) 컨텐츠 구현방안
고전어휘 DB구축
수집된 어휘를 대상으로 속성을 분류
어휘 간 관계를 정리한 지식 관계망의 구축
고전말뭉치(용례) 수집 및 학습
한한 병렬 말뭉치 구축
수집된 어휘에 대해 인명(인명, 자, 호, 시호, 묘호 등), 국가명, 지명, 서명, 관직명, 건물, 용어 등의 속성을 정리할 수 있는 시스템 구축
인물을 중심으로 한 지식망일 경우 한명의 인물을 중심으로 인명과 자·호 등의 부가 정보 사이의 관계 정보를 정의할 수 있도록 함
수집된 어휘 중 상세 정보 및 관련 정보에 대한 정보원과의 연결 정보 구축-국내외 유관기관을 선택할 수 있도록 함
텍스트 문서를 어절 단위로 분석하여 각 어절의 형태소를 분석함
말뭉치 분석은 기본 형태소 분석기 프로그램을 이용하며 오류 수정 및 가공 시, 변경 정보를 별도 정 리하여 검증할 수 있도록 처리
한문 원문과 이를 번역한 번역문을 문장 단위로 정렬시킨 말뭉치를 구축함

## Slide 7: 2. 프로젝트 추진전략
2) 컨텐츠 구현방안
운영 관리 대상 업무
고전 어휘 번역 용례 서비스 시스템 운영 관리
한글·한자자동변환 서비스 시스템 기능 개선 방안 제시
구축된 어휘 DB 및 한문 문장 분석기 모듈을 이용해 사용자가 입력한 한자 어휘에 대한 원문과 번역 문에 대한 정보를 제공해 주는 서비스 시스템의 운영 관리
한자·자동변환 사이트의 입력창에 입력하면, 해당 페이지의 한글 어휘를 한자로 자동 변환하여 출력해 줌
모바일 페이지로 개발된 서비스 시스템을 운영 관리
관리 시스템의 개발
DB에 수록된 사전 어휘정보를 검색 및 열람할 수 있는 서비스 시스템의 운영 관리

## Slide 8: 3. 프로젝트 수행전략
1) 보고 및 검토계획
업무보고
해당 프로젝트의 원활하고 안정적인 수행을 위해 프로젝트 추진팀은 정기/부정기 보고를 실시하고, 이를 반드시 검토자에게 확인 받는다.
보고 내용에 대한 수정 및 보완은 상호 협의에 의해서만 가능하다.
프로젝트 사업관리기관 및 수행기관은 보고내용에서 확정된 내용에 대해 상호 책임을 진다.
보고 체계를 통해 제출 및 확정된 보고 내용은 프로젝트 완료 시 산출물로써 제출토록 한다.
보고체계
디자인 포인트
프로젝트 추진팀
DB
프로젝트 추진팀
프로젝트
총괄책임자
프로젝트
관리자(PM)
프로젝트
구성원
프로젝트
총괄책임자
프로젝트
관리자(PM)
프로젝트
구성원
Feedback
Feedback
Feedback
Feedback
Feedback
Feedback
Feedback
착수보고
중간보고
완료보고
주간업무보고
월간업무보고
분기별업무보고
단계별업무보고
수시 보고
주간업무보고
월간업무보고
분기별업무보고
단계별업무보고
수시 보고
일일업무보고
주간업무보고
월간업무보고
수시 보고
일일업무보고
주간업무보고
월간업무보고
수시 보고
일일업무보고
주간업무보고
월간업무보고
수시 보고
월간업무보고
분기별업무보고
단계별업무보고

## Slide 9: 3. 프로젝트 수행전략
1) 보고 및 검토계획
보고의 종류와 내용
보고 종류 | 보고 내용
착수보고 | 프로젝트를 시작함에 있어 개발 범위에 대한 정의, 수행조직별 업무분장, 주요일정 등에 대해 보고함으로써 진행의 효율성을 높이고 의사소통을 원활히 한다. 프로젝트 주요일정 및 수행조직별 업무분장 수행전략 및 수행방법 - 단계화 구분 및 정의/단계별 업무항목 정의 향후 계획
주간업무 보고 | 매주 말 프로젝트 관리자는 업무 수행상황을 사업관리기관에 보고한다. (주로 전자우편을 사용) 이 보고서에는 업무별로 다 음과 같은 내용을 포함한다. 주간업무 계획 대 실적 진척율 및 소요시간 차주계획 계획 대 실적 차이(부진사유 및 대처방안) 문제점 보고 및 기타 요청사항
보고 종류 | 보고 내용
월간업무 보고 | 매월 말 프로젝트 관리자는 당월의 업무 수행상황을 사업관 리기관에 보고하며 이 보고서에는 업무별로 다음과 같은 내 용을 포함한다. 월간업무 계획 대 실적 진척율 및 소요시간 차월계획 계획 대 실적 차이(부진사유 및 대처방안) 문제점 보고 및 기타 요청사항
완료보고 | 프로젝트 종료시 사업관리 기관에 프로젝트 수행결과를 보고 하고 일정양식에 승인을 받는다. 상세 프로젝트 수행결과 보고 프로젝트 단계별 산출물 제출

## Slide 10: 3. 프로젝트 수행전략
2) 수행조직 및 업무분장
사업수행조직
고전번역원
사업추진 총괄책임자
인수 책임자
인수실무팀
기본 자료 제공
검수 및 완료 승인
시스템 관리수행
전략기획
환경분석
컨설팅
컨텐츠 기획
온라인 프로모션 기획
디자인 개발
화면 시안 제작
User Interface 디자인
웹페이지 디자인 및 코딩
프로그램 / 시스템 개발
업무모델링
시스템 분석 및 설계
프로그래밍
단위테스트
현시스템
프로젝트 총괄책임자
프로젝트 책임자

## Slide 11: 3. 프로젝트 수행전략
3) 추진 일정 계획
추진 일정계획
개발항목 |  | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 9주차 | 10주차 | 11주차 | 12주차
요구분석 | 환경 및 현황분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 요구정의 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 목표 및 전략 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
기획 | 기능 및 기술 분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 사이트 분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 스토리보드 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 프로토타입 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
제작 및 개발 | 시스템 설치 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 메인 / 서브 디자인 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Information Architecture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | System Architecture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 웹 페이지 HTML 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 웹 프로그래밍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
완료 | Content 내용 검수 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 단위/기능 통합 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Debugging |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Open |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 완료보고 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
完

## Slide 12: 4. 향후 지원부문
1) 유지보수방안 및 협조계획
유지보수 개요
제안 시스템의 완벽한 운영을 위해서는 시스템의 구축 뿐만이 아니라, 시스템 완료 후에도 지속적인 유지보수가 반드시 필요하다.
제안 시스템의 자원 및 시스템을 효율적으로 운영하기 위한 운영방안과 함께 장애 발생 시 대책을 세우고 문제를 해결할 수 있는 적절한 유지보수 계획을 수립해야 한다.
프로젝트 완료 후에는 고전번역원의 전산 인원을 고려하여 세부적인 운영방안을 수립한다.
자원과 시스템에 대한 사후 조치적인 측면의 유지보수 계획과 장애없는 시스템 구현을 위한 사전 예방적인 측면의 유지보수계획을 수립한다.
예방조치
유지보수의 용이성 향상 시스템의 안전성 향상
하자보수
장애와 문제점에 대한 원인분석 및 문제해결
기능개선
새로운 기능의 추가나 보충 시 기존의 시스템을 개선
기술지원
새로운 운영체제 또는 새로운 H/W 환경으로 변환
웹 사이트의 효율적인 운영 무장애 시스템 구축, 지속적인 기능 향상
유지보수 계획 수립

## Slide 13: 4. 향후 지원부문
1) 유지보수방안 및 협조계획
유지보수 내역
무상 하자보수
무상 유지보수 기간 : 검수 후 1년
무상 유지보수 기간 중 사용자, 운영자 및 관리자의 고의/과실에 대한 정비사항은 사용자 책임
무상 유지보수의 대상은 제안사가 개발한 시스템, 디자인 구성은 물론 구매 공급한 제품을 포함
무상 유지보수기간 중 사업관리기관의 요구로 발생한 기술 변경 사항은 이를 검토하여 무상 하자보수 범위 내에 포함되는지를 판단하여 상호간 별도 협의
상세 설계에 반영되지 않은 요구사항의 추가는 유상 유지보수에 포함
유상 하자보수
유상 유지보수 대상은 무상 하자보수기간 중 무상 하자보수 범위 외의 사항과 무상 하자보수기간 만료 후 사업관리기간의 요청에 따른 유지보수 활동을 의미
웹 사이트의 간단한 기능 변경, 사용방법의 개선
시스템 이상(하드웨어와 소프트웨어 이상)과 시스템 확장(Upgrade)을 포함
재개발
개발된 소프트웨어의 일부를 다시 개발하는 것으로써 업무량 또는 산정된 비용이 유상 유지보수의 범위를 초과하는 경우를 말하며 확대개발과 보완개발을 포함

## Slide 14: 4. 향후 지원부문
2) 교육계획
교육훈련 목표
목표
성공적 웹사이트의 구축과 안정적 운영
빠른 기능 습득에 의한 현업 적용 수준 확보
교육목표
효과적으로 활용하기 위해 주요 기능을 습득하여 변화하는 업무환경에 쉽게 적응하 도록 함
웹사이트의 사용방법을 간부급과 일반 직원에 대해 차별적으로 교육하여 빠른 시간 안에 기능을 습득
웹사이트의 기능 습득과 현업 활용이 목표
일반사용자
관리자
간부, 일반 사용자
사용자 관리
시스템 관리운영
DBMS

## Slide 15: 4. 향후 지원부문
2) 교육계획
교육훈련 과정
개발의 성공적인 구축과 효율적인 운영을 위해서 체계적인 교육훈련 체계를 마련하고 종합적인 교육훈련 계획 아래 효율적인 교육을 실시한다. 이론과 실습을 병행한 교육실시 후 철저한 평가를 통하여 교육계획에 재반영하여 교육효과를 극대화 시킨다. 시스템 개발 단계에 서 완료시까지 개발참여 인원 및 운영자를 상대로 종합적인 교육 프로그램을 단계별로 제공한다.
과정 | 교육내용 | 대상
사이트 및 서비스 안내 교육 | 일반적인 유저를 대상으로 한 웹 사이트 안내 교육 사이트 구축 컨셉 및 개발 전략 사이트 구조도 Web Page 기능별 설명 Web Page 기능 흐름도 | 현업부서 웹마스터
디자인 & 웹스타일 가이드 교육 | 사이트 유지보수 시 통일성 유지를 위한 디자인 및 웹스타 일 가이드 교육 PDS/FLA/AI 등 디자인 원본 파일 내역 설명 및 전달 웹스타일 가이드 설명 및 전달 계약 관계에 따른 이미지 파일 전달 | 사이트 담당 디자이너 웹마스터
운영 & 기술 교육 | 사이트 운영을 위한 기술 교육 서버 및 시스템 안내 DB구조/흐름/관계도 안내 관리자 페이지 구성 및 기능 설명, 사용법 안내 / 사용 시 유저화면 결과 안내 | 사이트 담당 개발자 웹마스터

## Slide 16: 4. 향후 지원부문
3) 기타 지원계획
시범운영
디자인포인트 자체에서 수 많은 프로젝트를 진행해 오면서 쌓인 노하우에 의해 만들어진 평가 시트를 활용하여 오류 검증 및 테스트에 의해
무결성의 프로젝트를 시험 운영한다.
단위 테스트
종합 테스트
성능평가 테스트
Stress 테스트
DB 백업/복구 테스트
인수 테스트 (운영위원)
단계별 테스트
UI테스트(평가시트 활용), 모듈 테스트
Navigation 및 오/탈자 테스트
Usability 테스트 및 프로그램 연동 테스트
웹 서버 및 DB서버 등의 퍼포먼스 및 트래픽 테스트
데이터 베이스의 안정성 검사

## Slide 17: 감사합니다.
㈜성진시스템은
고전번역원과의 진정한 동반자적 관계를 희망합니다.
감사합니다.